附件7：
卢氏县官道口镇2026年农村生产道路以工代赈建设项目“租购聘”工作方案

根据河南省发展和改革委员会等部门印发的《河南省以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》等文件精神，官道口镇东幽村、将军山村和石大山村本着公开公平公正原则，在官道口镇人民政府指导下，经村“两委”和项目理事会召开专题会议研究，并经村民代表大会讨论通过，议定项目建设各种机械设备租赁、材料购买、技术人员聘用等相关事宜，结合项目建设实际，特制定卢氏县官道口镇2026年农村生产道路以工代赈建设项目“租购聘”工作方案、具体如下：
一 、工程概况
卢氏县官道口镇2026年农村生产道路以工代赈建设项目，主要建设内容为：在官道口镇东幽村、将军山村和石大山村新建2.5米宽田间生产道路22公里，并做好道路路肩和挡墙等防护工程。该项目估算总投资为618万元，资金来源为：申请中央预算内以工代赈资金600万元，地方配套18万元。建设工期为：2026年8月至2027年10月。
二、租购聘主要内容
（一）机械设备租赁
1.机械设备配置
主要机械设备租赁清单
	种类
	型号
	数量
	用途
	租赁方式
	备注

	挖掘机
	150型
	2台
	路基修整
	机械台班
	含驾驶员、
含燃油、维修

	挖掘机
	75型
	3台
	路基修整
	机械台班
	含驾驶员、
含燃油、维修

	搅拌机
	500型
	6台
	砼搅拌
	天
	含维修

	农用三轮车
	3t
	20辆
	材料转运
	天
	不含驾驶员,
含燃油、维修

	振动棒
	插入式振动棒50型
	10套
	混泥土振实
	天
	不含操作员,
含维修

	水泥路面切割机
	500型
（SY-500A/DC-500/HQS500）
	3套
	路面收缩缝
切割
	天
	不含操作员,
含燃油、维修

	手扶式地面磨光机
	90型
	3套
	路面收光
	天
	不含操作员,
含燃油、维修

	潜水泵
	2寸/3寸
	6个
	供水
	天
	含维修

	压路机
	8吨
	1辆
	路基基础压实
	天
	含驾驶员,
含燃油、维修

	压路机
	12吨
	1辆
	路基基础压实
	天
	含驾驶员、
含燃油、维修

	翻斗式
手推车
	中号0.16立方左右
	10辆
	运料
	天
	

	电缆
	国标3*75+1
	1000米
	供电
	天
	

	模板
	木（钢）模板
	1500米
	道路铺设
	天
	

	脚手架
	综合
	20套
	挡土墙
	天
	

	立式冲击蹦蹦夯
	汽油蹦蹦夯（HCR80)
	2套
	基础夯实
	天
	不含操作员、
不含燃油、含维修

	汽油发电机
	5KW
	3套
	发电
	天
	不含操作员、
不含燃油、含维修

	柴油发电机
	30KW
	3套
	发电
	天
	不含操作员、
不含燃油、含维修

	电焊机
	ZX7-250
	2套
	焊接
	天
	不含操作员、
含维修



2.资格要求
机械设备距法定报废时间三年以上且未发生过重大事故；机手年龄在23-65岁之间，身体健康，无重大病史，从业年限不低于5年且具备公路工程施工经历；机械设备、机手意外保险齐全。
3.招租办法
（1）广泛宣传。通过官方门户网站、微信、抖音、快手平台，村公告，村组干部、理事会成员、村群众对外宣传扩大知晓面，争取更多的机主报名参与。
（2）自主报名。报名处为理事会材料服务采购组，具体负责人为理事会材料采购组组长：张爱霞，联系电话15539862378（报名表见附件1）
（3）公开评定。制定机械设备招租百分评定办法（见附件2），按照报价、机械设备、机手三部分公开评定，按得分从高到低确定中标机械，并予以公示，接受监督，公示期不少于10天。
（4）签订协议。逐台机械设备签订机械设备租赁协议。
（二）材料采购部分
1.材料清单
依据设计材料清单如下：
	工程部位
	材料名称
	规格型号
	单位
	预估数量
	备注

	道路
	水泥
	42.5号
	吨
	3535
	材料及
用量以
《工程预算控制
清单》
（工程预算）为准

	
	砂
	中粗砂
	立方米
	5040
	

	
	碎石
	3-8cm
	立方米
	8740
	

	
	钢筋
	综合
	吨
	2.6
	

	挡土墙
	水泥
	42.5号
	吨
	120
	

	
	砂
	中粗砂
	立方米
	496
	

	
	块石
	强度不低于MU30
	立方米
	1470
	

	配套       设施
	圆管涵
	⌀1.0m
	米
	78
	

	
	碎石
	3-8cm
	立方米
	91
	

	
	砂
	中粗砂
	立方米
	60
	

	
	水泥
	3.25号
	吨
	25
	

	
	钢管立柱
	⌀89*3.5*2700
	吨
	1.7
	

	
	铝合金标志
	△700*3
	吨
	0.9
	


其他零星材料：PV塑料管、水管、钉子、铁丝、薄膜、大板、标识牌、劳保用品等视需要就近按不高于市场价直接询价购买。
2.采购办法
（1）公开询价。理事会采购组在理事会领导下现场询价，询价员不少于3人，每种材料询价不少于3家（报名表见附件3）。
（2）公开评定。制定材料采购百分评定办法（见附件4），从高到低确定中标人，并予以公示，接受监督，公示期不少于10天。
（3）签订采购合同。公示期满，无异议签订采购合同。
（三）技术服务部分
依据项目性质、投资规模、施工设计和实际需要公开面向社会选聘施工技术员1名、监理单位1家、跟踪结算审核单位1家。
岗位需求及职责
	岗位
名称
	招聘
数量
	岗位职责
	备注

	施工技术员
	1
	1.组织学习和实施相关的技术标准、规范和质量检验标准；2.全面负责施工和生产过程中安全、质量和进度等技术问题，协助加强项目的整体管理，组织制定工程建设计划；
3.负责分项和关键工序的技术澄清，负责工序的技术协调，处理技术问题，监督整改措施的实施；
4.主持制定安全技术措施，指导项目开展质量控制小组活动；5.指导、监督施工队的技术、质量、安全检查，组织隐蔽工程验收和分项工程验收，参加单位工程质量评价；
6.负责项目技术资料和项目信息化管理，负责整理、处理竣工文件的归档工作。
	

	监理单位
	1
	1.参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；
2.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；
3.验收检验、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；
4.处置发现的质量问题和安全事故隐患；
5.进行工程计量、参与工程变更的审查和处理；
6.完成其范围内的检查、旁站、巡视、记录、汇报等工作，组织编写监理日志，参与编写监理月报；
7.收集、汇总、参与整理监理文件资料；
8.参与工程竣工预验收和竣工验收。
	

	跟踪结算审核单
	1
	1. 全过程跟踪审计，参与合同签订、施工、变更、验收、结算全流程监督。
2. 专项资金与劳务报酬监管，监督项目资金拨付、使用、结算的合规性，防范资金浪费与违规支出。
3. 工程建设与资料审计，核查工程建设内容、质量是否符合设计与规范要求，核验验收记录与检测报告。
4. 问题处置与报告，发现虚构用工、虚假采购、违规变更等线索时，及时向项目主管部门（发改、财政）书面报告。
5. 档案管理与配合监督，整理、归档审计全过程资料，确保审计痕迹可追溯。配合上级审计机关、纪检监察等部门的监督检查工作。
	


[bookmark: _GoBack]1.资质要求。施工技术员具备中级（含中级）以上职称、5年以上市政工程施工经历；监理单位具备乙级市政工程监理资质，满足常驻一名监理工程师要求；跟踪结算审核单位具备三名以上注册造价师。
2.信誉要求。拟聘人员在相关行业内，近三年内无不良行为记录。
3.聘用流程
（1）发布公告。由项目理事会根据项目建设需要，拟定《卢氏县官道口镇2026年农村生产道路以工代赈建设项目“租购聘”询价比价公告》，通过官方门户网站、微信、抖音平台，村公告，村组干部、理事会成员、村群众对外宣传扩大知晓。
（2）自主报名。报名处为理事会材料采购组，具体负责人为理事会材料采购组组长：张爱霞，联系电话15539862378（报名表见附件5）。
（3）资格审查。项目理事会依照聘用要求，制定技术服务选聘办法（见附件6），按得分从高到低确定中标方，并予以公示，接受监督，公示期不少于10天。
（4）签订合同。确定施工技术人员、监理公司和跟踪结算审核单位后，签订合同。双方按照合同要求，尽职履职，迅速开展相关工作。
4.聘用费用标准
施工管理人员工资标准参照同类施工技术人员市场行情（8000元/月-12000元/月）；监理人员参照政府性投资项目指导价格标准，价格范围为项目投资的0.31%—2.36%（均价1.32%）；跟踪结算审核单位参照政府性投资项目指导价格标准，价格范围为项目投资的1%
5.资料留存
聘用施工技术人员、监理公司和跟踪结算审核单位过程中，要注意资料保存：《卢氏县官道口镇2026年农村生产道路以工代赈建设项目“租购聘”询价比价公告》及照片；项目理事会、村三委审核、评定等过程的会议记录和照片；村民代表大会审议决定会议记录和照片、公示、报镇政府备案。
三、租购聘对象及条件
（一）机械（机具）租赁
1.机械类：由项目理事会提供协调场地、电力、用水。要求机械出租企业或个人，近三年无机械类安全事故发生，无债权债务纠纷，经营范围要满足项目施工对机械设备的要求；出租方必须配备机械操作手且机械操作人员要有相应的机械操作证，近三年无安全事故发生，无债权债务纠纷。在租用期间发生机械故障，由出租方负责维修维护，不能影响租赁方正常施工进度，报价低者优先考虑。
2.机具类：优先租赁村集体所有的机具，村集体没有的其他机具通过有相应的营业执照五金店（含个体经营部）租赁，有产品合格证，无债权债务纠纷。机具在近三年内无因质量问题导致的任何安全事故发生。在租用期间内，由出租方做好相关机具日常的维护保养，如出现无法修复的故障，由出租方重新提供机具。
3.中选供应商提供的机械及操作手必须购买安全意外保险。施工过程中发生的任何意外，由租赁方负责。
（二）材料供应商
1.主材类（水泥、砂石等）：销售单位（含个体经营部）要有相应的营业执照及供货能力，要有质量检测合格证、税票，无不良征信、民事纠纷等，综合报价低者优先考虑。
2.辅材类（模具、劳保用品等）及零星材料：销售单位（含个体经营部）要有相应的营业执照，要有质量检测合格证、税票，无不良征信、民事纠纷等，综合报价低者及项目所在村企业优先考虑。
（三）聘用
1.监理公司：具有相应营业执照和资质，无不良征信情况，具有参与市政施工管理或监理经验的机构优先选用。
2.施工技术员：施工技术员具备中级（含中级）以上职称、5年以上市政工程施工经历；具有相应业务能力，责任心强，能熟练操作电脑办公软件，无个人不良信用。
3.跟踪结算审核单位：确保以工代赈政策落实到位，真正发挥“赈”的作用，劳务报酬发放的真实性与及时性、困难群众吸纳比例、项目后期管护与效益发挥。
四、询价对象数量
（一）租用
1.机械类：3家及以上的公司（含个体经营部）或个人。
2.机具类：3家及以上的公司（含个体经营部）或个人。
（二）购买
1.主材类：3家及以上的公司（含个体经营部）或个人。
2.辅材类及零星材料：单项总金额1000元以上材料必须询价3家及以上的公司（含个体经营部）或个人，单项材料总价1000元以内含劳保用品就近购买、加工。
（三）聘用
1.监理公司：3家及以上有资质的公司。
2.施工技术员：村“两委”和项目理事会通过会议确定。
3.跟踪结算审核单位：3家及以上有资质的公司。
五、租购聘程序
（一）组建租购聘工作机构
1.询价工作小组
组  长：袁平方  项目理事会理事长
副组长：张建生  项目理事会副理事长
成  员：张爱霞  （材料采购组组长）
袁方方  （财务管理组组长）
段彦武  （施工管理组组长）
刘海超  （材料采购组成员）
任万虎  （东幽村监委委员）
李当平  （石大山村监委委员）
李  丽  （将军山村监委委员）
租购聘询价工作小组负责开展主要原材料采购、材料运输、主要工程机械租赁、聘用专业技术人员（机构）的询价比价工作。
2.租购聘监督小组
组  长：赵  强（党委副书记、镇长）
成  员：李继辉（人大主席、将军山村包村领导）
马  健（党委副书记、政法委员）
赵  维（党委委员、纪委书记）
崔鹤翔（党委委员、组织委员、统战委员、石大山村包村领导）
杜  鹏（党委委员、武装部长）
张院江（综合行政执法大队大队长、东幽村包村领导）
常遂峰（石大山村支部书记）
柳国斌（东幽村支部书记）
鲁秀娟（将军山村支部书记）
张爱霞（将军山村监委会主任）
监督小组负责对租购聘工作进行全面监督，村监委会主任参与询价过程进行监督。
（二）确定询价对象
询价工作小组根据审定的租购聘方案，在县政府门户网站、乡镇政务公开栏、村务公开栏发布询价比价公告，公告公示时间不少于10天。按照本村、本镇优先的原则，从符合要求的供应商或个人（机构）中选取三家（人）及以上作为询价对象。
（三）询价
询价工作小组根据审定的租购聘方案，采取书面询价或者电话询价方式，明确询价内容、数量、条件要求、报价方式、结果评定办法等内容，做好询价记录。需要询价的主材可参照卢氏县财政评审中心的定价或县级建材供应商价格（市场价）。
（四）比价及对象确定
1.结果评定办法
租购聘采取综合评分法，根据“货比三家、比质比价、择优选购（租、聘）”的原则，综合比较确定成交租购聘对象，比价小组成员共同讨论打分，按最终得分从高到低顺序确定建议中选对象。具体询比价评分标准依据商品（服务）报价、质量、付款方式、公司资质、人员职称及经验等合理确定。
2.比价及对象确定程序
村“两委”和项目理事会成员召开会议，询比工作小组介绍询比价评分标准及综合得分情况，提出“租购聘”对象评比排序名单。
项目领导小组组织镇、村相关人员召开专题会议，听取询比工作组汇报，综合考虑“租购聘”对象评比排序名单和是否有利于基层治理的两方面因素，经参会人员充分讨论，提出“租购聘”建议对象。
村党支部（村委）召开村民代表大会，采取举手表决方式民主确定“租购聘”对象，乡项目负责人、乡纪委同志、项目理事会理事长列席会议。
表决通过的“租购聘”对象及相关内容及时在镇、村公开栏进行公示，公示时间不少于10天，主要包括：租购聘对象、内容、单价、规格、举报电话、联系人等。
（五）合同签订
公示期满无异议后，村委会与“租购聘”对象签订正式合同，并按合同约定开展下一步工作。
六、其他
未纳入询价比价范围的其他建设工程必不可少的零星材料和低值易耗品，以及不可预见费用，采取村民代表讨论并举手表决，由采购小组在村监委会监督下采购。
七、工作纪律要求
1、 村组干部、驻村工作队成员、理事会成员直系亲属不得参与报名。
2、 评标由理事会主持，评标员确定为5人，从村“三委”、理事会和群众代表中随机确定，邀请乡纪委现场监督，其他人员不得插手、干预评标活动。
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